## Slide 1
MÉTODO DE TRABAJO DE TECH AND SOLVE PARA SURA
MVP de Gestores:
innovación para SURA
Un equipo multidisciplinario dedicado al éxito de SURA,
con IA generativa propia que acelera resultados medibles
SURA Colombia · Transformación prestación y reclamaciones
MVP de autorizaciones de salud
Tech and Solve · Octubre de 2026
Documento confidencial
Notes: Portada de la propuesta: qué equipo proponemos, cómo trabajaría con SURA y qué lo diferencia.

## Slide 2
Equipo Tech and Solve
Un equipo ágil y experto que garantiza resultados medibles en el MVP:
Dos desarrolladores construyen los sistemas agénticos del MVP de gestores, con un arquitecto que define el cómo y lo revisa, en flujo continuo, y con el respaldo de un equipo directivo que apoya de forma transversal el éxito de la implementación.
Tech and Solve · SURA, MVP de gestores de autorizaciones de salud
Octubre de 2026 · Sugerencia de trabajo, debatible y ajustable
Raúl A. De Villa C.
Co-Founder · Acompaña los hitos clave con una mirada crítica de negocio y de solución.
Alexandra Acosta
Gerente de Éxito del Cliente · Pone al servicio de SURA la experiencia y los estándares de toda la compañía.
Jorge Andrés Gómez Velásquez
Líder del Éxito del Cliente · Punto de contacto con SURA: lo acordado, con calidad y a tiempo.
Didier Fabián Franco Gómez
Arquitecto Líder. Marca el rumbo técnico con el equipo, lo alinea con la arquitectura de SURA y asegura que cada característica lo cumpla.
Juan Gabriel Colorado
Desarrollador IA · Construye los sistemas agénticos desde un backlog compartido
Gian Valdiris
Desarrollador IA · Construye los sistemas agénticos desde un backlog compartido
S
Soporte
Media jornada · Atiende lo que ya opera, para no interrumpir el flujo de nuevas características
Notes: El equipo construye los sistemas agénticos; el front y la integración los lideran los equipos de SURA. Trabaja en flujo continuo: SURA define las características y certifica cada micro-liberación. Todo lo que sigue es una sugerencia de trabajo.

## Slide 3: Equipo de trabajo propuesto: modelo Tech and Solve y SURA
LIDERAZGO QUE ACOMPAÑA
Raúl A. De Villa C.
Co-Founder
Acompaña los hitos clave con una mirada crítica de negocio y de solución.
Alexandra Acosta
Gerente de Éxito del Cliente
Pone al servicio de SURA la experiencia y los estándares de toda la compañía.
Jorge Andrés Gómez Velásquez
Líder del Éxito del Cliente
Punto de contacto con SURA: lo acordado, con calidad y a tiempo.
Didier Fabián Franco Gómez · Arquitecto Líder
Marca el rumbo técnico: define con el equipo prácticas, arquetipos y componentes, los alinea con la arquitectura de SURA y asegura que cada característica los cumpla.
Desarrolladores
Dedicación completa
Juan Gabriel Colorado
Desarrollador IA
Gian Valdiris
Desarrollador IA
1 · Refinan
Bajan cada característica a diseño técnico con el arquetipo, junto al arquitecto.
2 · Dimensionan
Definen si cada característica es acotada o amplia, y parten la amplia.
3 · Implementan
Construyen la solución con las prácticas del equipo y la liberan a certificación.
Un equipo, un backlog: siempre se trabaja en la prioridad más alta de SURA, y el conocimiento queda en el equipo.
S
Soporte · media jornada
Atiende lo que ya opera, para que el flujo de nuevas características no se interrumpa.
Equipo SURA
Product Owner de SURA
define y prioriza las características, y certifica cada micro-liberación
Arquitectura de SURA
acuerda lineamientos y decisiones con nuestro arquitecto
Equipos de front e integración
construyen la base donde se integran los agentes
Core SuraHis y plataforma agéntica
exponen reglas, histórico, gateways y modelos
Negocio y equipo médico
acompañan al equipo, definen el error tolerable y validan la muestra clínica
Notes: El liderazgo de Tech and Solve acompaña de forma puntual: Raúl en los hitos clave, con una mirada crítica de negocio y de solución; Alexandra, con la experiencia y los estándares de toda la compañía; y Jorge, como punto de contacto con SURA para que cada micro-liberación cumpla lo acordado. El arquitecto define el cómo, se alinea con el equipo de arquitectura de SURA y revisa. Los desarrolladores refinan, dimensionan y luego implementan. Trabajan sobre el mismo backlog y cada uno toma la siguiente característica priorizada; no hay frentes repartidos. El soporte es un rol más del equipo implementador: una persona a media jornada atiende lo que ya opera, para que el flujo de nuevas características no se interrumpa.

## Slide 4: Cada característica recorre las etapas: SURA define, certifica y decide cuándo activar
Definir
1
Propuesta
SURA la registra con su valor de negocio
2
Definición
Se define y se le da tamaño
3
Lista para construir
Criterio y ejemplos con datos
El flujo continuo · del equipo, con el negocio cerca
4
Construcción
Se implementa la característica
5
Verificación
Pruebas, regresión y seguridad
Mejora continua, transversal. La lleva el arquitecto, técnica y con el negocio. La sincronía diaria acompaña todo el flujo.
Certificar y activar
6
Certificación
SURA prueba en QA y aprueba o devuelve
7
Liberada
En producción, cuando SURA decide
8
Estable
Superó el periodo de observación
Lo que se aprende en la certificación y en lo que ya opera vuelve al backlog, y se prioriza con SURA
Quién participa:
SURA
Tech
Los dos
Práctica de industria, no norma ni requisito: los cuatro valores del Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software (agilemanifesto.org), que son individuos e interacciones, software funcionando, colaboración con el cliente y respuesta ante el cambio.
Notes: Las ocho etapas que recorre cada característica, una por una y a su ritmo, sin esperar a las demás. Las etapas 1 a 3 las define SURA con el equipo; la 4 y la 5 las hace el equipo con el negocio cerca; la 6 es la certificación, que hace SURA en QA; la 7 es la liberación, que SURA activa cuando decide, y la 8 confirma que superó la observación sin incidentes. La mejora continua es transversal.

## Slide 5: Construimos los sistemas agénticos; el front y la integración los lideran los equipos de SURA
Lo construye este equipo
Tech
Los agentes
Clasificador, enrutador, extractores, request builder, LLM-as-a-judge, pertinencia médica, duplicidad, concepto al escalar y auditor.
Lo que los gobierna
Golden set, compuerta, traza de la decisión, umbrales, calibración del juez y techos de autonomía.
La base de la torre de control
Contrato de eventos y torre de control, capas 1 y 2.
Lo lideran los equipos de SURA
SURA
Front Angular y canales
API orquestadora de cada gestor e integración con el core
Plataforma habilitadora y plataforma agéntica
Quién participa:
SURA
Tech
Los dos
Los agentes se integran sobre lo que construyen los equipos de SURA; el contrato entre ambos se acuerda en el arranque.
Notes: El equipo construye los agentes y lo que los gobierna.

## Slide 6: El arquitecto define el cómo, se alinea con SURA y revisa que se cumpla
1
Define con el equipo
Arquitectura evolutiva: la de cada sistema agéntico se define al empezar su implementación.
Buenas prácticas de construcción y de prompts.
Arquetipo de agente: grafo, golden set, compuerta y traza.
Componentes reutilizables entre gestores.
Lineamientos y un estándar técnico verificable.
2
Se alinea con el equipo de arquitectura de SURA
Lineamientos AI First de la organización.
Contrato del agente con cada gestor.
Autonomía y techos de cada agente: ninguno niega.
Criterio de acierto y umbral del error caro.
3
Revisa que se cumpla
Diseño de cada característica, en el refinamiento.
Código que toca contratos, traza y medición.
Lo que no falla de forma ruidosa: acierto y deriva.
Ajusta los lineamientos en la mejora continua.
El equipo implementa las características con esas prácticas y decide durante la construcción lo fácil de cambiar: la estructura interna del grafo, la redacción del prompt y el orden de las tareas.
Quién participa:
SURA
Tech
Los dos
Notes: El arquitecto no implementa características: define con el equipo cómo se construye, lo alinea con el equipo de arquitectura de SURA y revisa que el equipo lo cumpla. Sus ajustes a los lineamientos ocurren de forma continua.

## Slide 7: Las características se definen con SURA, con el negocio junto al equipo
Qué trae cada característica
Quién
el rol que usa lo que el agente produce
Qué y para qué
lo que necesita y el valor que gana, en palabras del negocio
Criterios de aceptación
cómo se sabe, al certificar, que está bien
Casos del golden set
los ejemplos con respuesta conocida que la prueban
Tamaño
acotada, se construye tal cual; amplia, se parte antes
Ejemplo · Gestor de Evaluación
El evaluador de la bandeja recibe la solicitud escalada con el concepto del agente, para no empezar la revisión de cero.
Criterios de aceptación
El concepto dice qué se evaluó, contra qué regla y con qué confianza.
Dice por qué escala; ningún caso se niega de forma automática.
La decisión queda en la traza con agente, versión y umbral.
Los casos de escalamiento del golden set pasan sin regresión.
El negocio trabaja hombro a hombro con el equipo. Como se libera con frecuencia, la característica es sobre todo una conversación constante, y el golden set mantiene la exigencia de las pruebas.
Notes: La sesión de definición es el espacio de SURA dentro del flujo. Pedimos presencia constante del negocio junto al equipo, como cuando el usuario se sentaba con los programadores, porque con liberaciones frecuentes la característica es sobre todo una conversación. De ahí sale el criterio de aceptación; el equipo resuelve el detalle técnico en el refinamiento interno. El golden set sigue exigiendo rigor en las pruebas.

## Slide 8: Las metas funcionales ordenan el backlog; las características se parten si son amplias
Meta funcional · talla
La talla S, M, L o XL que ya tiene cada meta funcional. Sirve para ordenar el backlog, no para planear el trabajo.
Características · acotadas o amplias
Se desprenden de la meta funcional con SURA. Una acotada, de no más de tres días, se construye tal cual; una amplia se parte antes de construirse.
Flujo · pocas a la vez
El equipo trabaja pocas características a la vez, para que cada una llegue pronto a certificación y se libere.
Ejemplo · meta funcional de pertinencia médica, talla XL, en el Gestor de Evaluación
Coherencia entre orden e historia clínica
amplia
Homologación de CUPS y CIE-10
acotada
Score de complejidad del caso
acotada
Concepto del agente al escalar
acotada
Ilustrativo: el equipo define el tamaño de cada característica al refinarla.
CIE-10: la clasificación internacional de diagnósticos (enfermedades). CUPS: la clasificación colombiana de procedimientos en salud.
Qué hace el agente: revisa que los códigos de diagnóstico y de procedimiento de la orden sean coherentes entre sí.
Notes: Las tallas que existen hoy son de las metas funcionales y sirven para ordenar el backlog. De cada meta funcional se desprenden características, que son acotadas o amplias; las amplias se parten antes de construirse. El equipo mantiene pocas características a la vez para que cada una llegue pronto a certificación.

## Slide 9: Cuándo entra una característica a construcción y cuándo se da por hecha
Lista para construir
Se definió con SURA y tiene su criterio de aceptación.
El contrato del agente con el gestor está acordado: qué recibe, qué entrega y cómo escala.
Hay una especificación mínima versionada antes de construir.
El golden set tiene casos que la prueban.
Es acotada; si es amplia, se parte.
Hecha
Sigue el arquetipo y los lineamientos del equipo.
Funciona integrada al gestor o contra su simulador.
Deja la traza: agente, versión, prompt, umbral y confianza.
Su golden set corre en la compuerta sin regresión.
La revisó el arquitecto o una persona distinta del autor.
SURA la certificó en QA.
Notes: Incluye lo propio de los agentes, golden set y traza, y una especificación mínima antes de construir. Una característica se da por hecha cuando SURA la certifica.

## Slide 10: Después de la primera liberación, el flujo es continuo: una micro-liberación cada dos o tres días
Arranque
Solo lo común: arquetipo, lineamientos, contrato de eventos y trazabilidad. Quedan listos los ambientes de desarrollo y de certificación (QA).
Primera liberación
Un conjunto mínimo de características que acuerda SURA. Es el único alcance que se acuerda de antemano.
Flujo continuo
Cada característica se libera por separado a QA, el ambiente de certificación, en micro-liberaciones cada dos o tres días.
Cada característica recorre las etapas sin esperar a las demás
4 · Construcción
Tech
Se implementa la característica.
5 · Verificación
Tech
Pruebas, golden set en la compuerta y revisión del arquitecto; Tech entrega en QA.
6 · Certificación en QA
SURA
SURA prueba y certifica en QA, con acuerdos de servicio de certificación que define SURA.
7 · Liberada
SURA + Tech
SURA decide cuándo se activa y Tech despliega; lo certificado puede esperar su momento.
Mejora continua, transversal. El arquitecto la lleva en lo técnico y en la alineación con el negocio de SURA.
Soporte, un rol del equipo. Una persona a media jornada atiende lo que ya opera, sin interrumpir la creación de nuevas características.
Quién participa:
SURA
Tech
Los dos
Notes: Después de la primera liberación, el desarrollo deja de agruparse en lotes y pasa a ser un flujo continuo: cada característica se libera por separado al ambiente de certificación, con micro-liberaciones cada dos o tres días. Tech entrega cada característica en QA, el ambiente de certificación. SURA certifica en QA, con acuerdos de servicio de certificación que define SURA, y decide cuándo activar lo certificado en producción. Hay una actividad transversal de mejora continua, técnica y de alineación con el negocio de SURA, a cargo del arquitecto. Una persona a media jornada atiende el soporte para no interrumpir el flujo.

## Slide 11: Qué hace cada quien en cada momento
Momento | Equipo tech · Tech and Solve |  | Equipo SURA
 | Arquitecto | Desarrolladores | Product Owner, negocio y arquitectura
1 · Propuesta SURA | Detecta dependencias técnicas. | Informados. | Product Owner: registra la característica con su valor de negocio.
2 · Definición SURA + Tech | Cuida que cada característica se pueda partir, probar y medir. | Preguntan hasta entender el criterio de aceptación. | Product Owner y negocio: definen la característica junto al equipo y le dan tamaño.
3 · Lista para construir SURA + Tech | Aprueba la entrada a construcción. | Toman la característica. | Product Owner: confirma el criterio de aceptación y los ejemplos con datos.
4 · Construcción Tech | Revisa el código contra los lineamientos. | Implementan, y reportan avance y bloqueos, cada uno con su dueño. | Negocio: resuelve las dudas del equipo en el momento.
5 · Verificación Tech | Verifica que la evidencia cumpla la definición de hecho. | Entregan la característica en QA, con sus evidencias. | Recibe aviso de cada micro-liberación.
6 · Certificación SURA | Atiende las observaciones técnicas. | Corrigen las observaciones y vuelven a entregar en QA. | Product Owner y negocio: certifican en QA o devuelven con observaciones.
7 · Liberada SURA + Tech | Aprueba la liberación a producción. | Preparan el despliegue y quedan atentos. | Product Owner: decide cuándo se activa.
8 · Estable Tech + SURA | Analiza las causas raíz. | Soporte: monitorea y atiende incidentes. | Negocio: reporta comportamientos anómalos.
Mejora continua SURA + Tech | Mejora lo técnico y la alineación con el negocio de SURA, según lo que ve. | Proponen y acuerdan una mejora. | Product Owner y negocio: aportan lo que ven y acuerdan los ajustes con el arquitecto.
Quién participa:
SURA
Tech
Los dos
Notes: La matriz sigue las etapas que recorre una característica. El negocio de SURA está presente junto al equipo durante la definición y la construcción, y SURA certifica antes de que algo pase a producción.

## Slide 12: Un tablero con las etapas y seis acuerdos para cuidar el flujo
Propuesta
SURA
Definición
SURA + Tech
Lista para construir
SURA + Tech
Construcción
Tech
máx. 2
Verificación
Tech
Certificación
SURA
Liberada
SURA + Tech
Estable
Tech + SURA
Quién participa:
SURA
Tech
Los dos, en la misma etapa
1
Un solo backlog. Cada quien toma la siguiente prioridad, con máximo dos cosas en construcción.
2
Lo riesgoso, en pareja: contratos, traza y agentes que influyen en una decisión.
3
Características de tres días o menos. Si una no cabe, se parte, para poder liberar seguido.
4
Revisa quien no escribió. El arquitecto revisa contra los lineamientos.
5
Un bloqueo se dice el mismo día y se nombra su dueño.
6
La mejora continua es de todos: cada ajuste queda a la vista del equipo y de SURA.
Notes: Las columnas son las etapas de la lámina 4, y cada una indica quién participa: SURA propone, certifica y decide cuándo activar; el equipo tech construye y verifica; en la definición, en la liberación y en lo estable trabajan los dos. Dos desarrolladores implican como máximo dos cosas en construcción: si aparece una tercera, se termina una antes. Los acuerdos son revisables en la mejora continua.

## Slide 13: Qué recibe SURA con cada micro-liberación
1
Características trabajadas, con su estado
Cada característica con su estado: lista para certificar, certificada o de vuelta al backlog, y el porqué.
2
Entrega en QA, el ambiente de certificación
Lo terminado, funcionando con su traza, sobre datos sintéticos y nunca con datos reales de pacientes.
3
Evidencias de cada implementación
Según la definición de hecho de cada característica: pruebas, traza de la decisión, golden set sin regresión y revisión aprobada.
A producción, cuando SURA lo decide. Cada característica certificada puede activarse por separado. Los hitos de activación marcan cuándo hay algo usable de punta a punta, como los agentes de Solicitud o la autorización automática de nivel 1. Esa activación siempre la aprueba una persona.
Notes: Con cada micro-liberación, SURA recibe tres cosas: las características trabajadas con su estado, lo entregado en QA (el ambiente de certificación) y las evidencias de cada implementación según la definición de hecho. Se prueba con datos sintéticos, nunca con datos reales de pacientes. SURA certifica y decide cuándo activar en producción.

## Slide 14: El orden sugerido: tres bloques y dos hitos de activación
Un orden, no un calendario. SURA lo confirma o lo cambia en cada sesión de definición. La arquitectura es evolutiva: la de cada sistema agéntico se define al empezar su implementación.
Arranque
Primero
Solo lo común: arquetipo, lineamientos, contrato de eventos y trazabilidad, y primer golden set.
Agentes de Solicitud
Bloque 1
Clasificador, enrutador, extractores, request builder y LLM-as-a-judge; escala a preradicado con su motivo.
Agentes de Evaluación
Bloque 2
Coberturas, pertinencia médica, duplicidad y concepto al escalar. Ningún agente niega.
Auditor y cierre
Bloque 3
Auditor dentro de cada gestor, que propone sin promover, y pruebas de punta a punta.
Hito 1 · agentes de Solicitud listos para activar
Hito 2 · autorización automática de nivel 1 lista para activar
Transversal · trazabilidad para la torre de control. Se define en el arranque y se implementa en todos los bloques: cada agente deja su traza y emite sus eventos con el contrato acordado.
El ciclo de mejora va dentro. Traza, golden set, compuerta, umbral y calibración entran con Solicitud; corrección estructurada y muestreo, con Evaluación. Tras la primera liberación, cada característica se libera por separado al ambiente de certificación.
Notes: Es un orden sugerido; el orden real lo decide SURA en el backlog, sesión a sesión. Los hitos de activación dependen también del front y la integración, que lideran los equipos de SURA. La trazabilidad para la torre de control es transversal.

## Slide 15
IA de Tech and Solve
Nuestra IA generativa propia, cómo potencia el proceso y por qué marca la diferencia.

## Slide 16: La IA de Tech and Solve: lo que la hace nuestra es lo que construimos encima del modelo
QUIÉN LA USA
Solo el equipo tech de Tech and Solve. No se comercializa ni se abre a terceros.
LO QUE CONSTRUIMOS · LA IA DE TECH AND SOLVE
Conocimiento, proceso y controles propios
Base de conocimiento
Proceso por fases
Reglas desde revisiones reales
Agentes especializados
Controles y firma humana
SOBRE MODELOS DE PRIMER NIVEL
Anthropic
Según la complejidad de cada tarea · siempre con autorización de SURA
Ya opera en proyectos de clientes
No es un piloto: es como trabajamos hoy.
Madurez medida
Medimos su madurez con métricas de equipo y la mejoramos con evidencia.
Uso responsable
Cada desarrollador se forma en buenos principios y en proteger los datos del cliente.
Notes: Versión en capas. Abajo, los modelos de primer nivel de Anthropic, elegidos según la complejidad, siempre con autorización de SURA. En el medio, lo que construimos y nos hace distintos: base de conocimiento, proceso por fases, reglas desde revisiones reales, agentes especializados y controles con firma humana. Arriba, quién la usa: solo nuestro equipo tech; no se comercializa ni se abre a terceros.

## Slide 17: Así trabaja la IA de Tech and Solve: no es un IDE con IA
 | Un IDE con IA | La IA de Tech and Solve
Contexto | Lo que el desarrollador pegue en el chat. | Una base de conocimiento del sistema, citada con evidencia y sincronizada con el código antes de cada sesión.
Reglas | Las que el desarrollador recuerde. | Reglas escritas a partir de revisiones de código reales, que el agente aplica siempre.
Proceso | Libre: se pide y se genera. | Un proceso por fases: primero analiza, se detiene si hay bloqueos y solo entonces implementa.
Control | Depende de la disciplina de cada quien. | Compuertas que el agente no puede saltar: no escribe sin pasar la de análisis ni publica sin la firma de una persona.
Revisión y evidencia | Al final, en el pull request. | Agentes auditores revisan requisitos y evidencia de pruebas; cada cambio llega con su porqué.
Continuidad | Se pierde al cerrar la sesión. | Cada tarea deja sus artefactos versionados y se retoma en cualquier momento.
Un IDE con IA acelera a quien escribe. La nuestra acelera al equipo, con conocimiento, reglas y control incorporados.
Notes: Un IDE con IA depende de lo que el desarrollador le dé y de su disciplina. La IA de Tech and Solve trabaja con una base de conocimiento sincronizada con el código, reglas escritas desde revisiones reales, un proceso por fases que se detiene ante bloqueos, compuertas que no puede saltar y firma humana para publicar. Ya opera así en proyectos de clientes.

## Slide 18: Nuestra IA potencia cada etapa, y una persona valida cada paso
1
Propuesta
IA: mantiene una base de conocimiento del sistema, citada con evidencia y sincronizada con el código.
Persona: el arquitecto valida alcance y reglas.
2
Definición
IA: contrasta la característica con el código real y mide su radio de impacto.
Persona: responde lo que la IA no puede decidir.
3
Lista para construir
IA: aplica la definición de listo y recomienda qué característica tomar.
Persona: SURA prioriza; el equipo toma la siguiente prioridad.
4
Construcción
IA: si hay bloqueos, se detiene y pregunta; si no, arma un plan de pasos y pruebas, e implementa según el plan y las reglas escritas desde revisiones reales.
Persona: firma antes de seguir en lo riesgoso, revisa, y lo fuera de alcance va a una característica nueva.
5
Verificación
IA: corre las pruebas por escenario y arma la evidencia de cada caso.
Persona: un agente auditor y una persona revisan la evidencia.
6
Certificación
IA: se autorrevisa con el estándar de los revisores y defiende cada cambio: quién lo pidió y qué afecta.
Persona: aprueba el pull request, y SURA certifica en QA.
7
Liberada
IA: prepara el despliegue y un rollback que se ejecuta en minutos.
Persona: publicar exige su firma; la IA no la crea.
8
Estable
IA: verifica en producción y vuelve a sincronizar la base de conocimiento.
Persona: cierra la tarea con el resultado verificado.
Mejora continua, transversal. IA: deja cada tarea versionada y retomable, con su rastro por etapa. Persona: el proceso solo cambia por decisión del equipo.
En los sistemas agénticos de SURA, el mismo método se extiende al golden set, a las versiones de prompt y a los casos adversariales que se prueban antes de la compuerta.
Notes: Cada etapa de la lámina 4 usa la IA propia de Tech and Solve donde más rinde, y cada paso tiene una persona que valida. Esa combinación es la que acelera sin perder control. La mejora continua es transversal: la IA deja cada tarea versionada y retomable, y el proceso solo cambia por decisión del equipo.

## Slide 19: Velocidad con IA, con calidad, performance y seguridad que se verifican
 | Hoy, con nuestra IA | En los agentes de SURA
Calidad | Se autorrevisa con el estándar de los revisores humanos y aprueba una persona distinta del autor. El estilo de código se verifica antes de pedir revisión. | Ningún agente se promueve si su golden set muestra regresión. El LLM-as-a-judge se calibra contra una muestra revisada por personas expertas.
Performance | Antes de planear, analiza la concurrencia, la idempotencia y el radio de impacto. Cada despliegue trae su rollback, ejecutable en minutos. | Latencia y costo por caso de cada agente, observados. El umbral de confianza es configuración, y la compuerta frena una versión que empeora.
Seguridad | No publica sin firma humana. Las credenciales se enmascaran en la evidencia y los datos del cliente no se versionan. | Los datos de SURA solo van a herramientas que SURA autorice. Techos de autonomía: ningún agente niega una solicitud.
Lo de la izquierda ya opera; lo de la derecha es cómo esas mismas garantías se llevan a los sistemas agénticos de SURA.
Notes: La columna de hoy describe lo que nuestra IA ya hace en cada cambio. La de SURA es cómo se aplican esas garantías a los agentes: golden set, juez calibrado, latencia y costo observados, y techos de autonomía.

## Slide 20: Tech and Solve: más que tecnología, resultados sostenibles para SURA
Un equipo que combina visión de negocio, excelencia técnica e IA generativa propia para acelerar resultados medibles y sostenibles.
Conocemos la arquitectura de gestores, trabajamos en flujo continuo con SURA y construimos con una IA propia que acelera sin perder control.
1
Capacidades distintivas
Expertos en sistemas agénticos y arquitectura de gestores.
2
IA: procesos medibles
IA propia que acelera cada liberación con validación humana.
3
Equipo: estructura flexible
Equipo ágil con arquitecto y desarrolladores dedicados.
4
Talento consultivo
Experiencia previa con SURA, mirada crítica de negocio y acompañamiento cercano.
5
Medición integral
Garantías verificables en calidad, performance y seguridad.
Notes: Cierre de la propuesta. Resume las dos secciones: la dinámica de trabajo con SURA y la IA de Tech and Solve. El argumento más fuerte es que ya conocemos la arquitectura de gestores por el trabajo previo con SURA.