## Slide 1
MÉTODO DE TRABAJO DE TECH AND SOLVE PARA SURA
MVP de Gestores:
innovación para SURA
Un equipo multidisciplinario dedicado al éxito de SURA,
con IA generativa propia que acelera resultados medibles
SURA Colombia · Transformación prestación y reclamaciones
MVP de autorizaciones de salud
Tech and Solve · Octubre de 2026
Documento confidencial
Notes: Portada de la propuesta: qué equipo proponemos, cómo trabajaría con SURA y qué lo diferencia.

## Slide 2
Equipo Tech and Solve
Un equipo ágil y experto que potencia el MVP con IA generativa para garantizar resultados medibles:
Dos desarrolladores construyen los sistemas agénticos del MVP de gestores, con un arquitecto que define el cómo y lo revisa, por sprints y potenciados por la IA generativa propia de Tech and Solve, y con el respaldo de un equipo directivo que apoya de forma transversal el éxito de la implementación.
Tech and Solve · SURA, MVP de gestores de autorizaciones de salud
Octubre de 2026 · Sugerencia de trabajo, debatible y ajustable
Raúl A. De Villa C.
Co-Founder · Acompaña los hitos clave con una mirada crítica de negocio y de solución.
Alexandra Acosta
Gerente de Éxito del Cliente · Pone al servicio de SURA la experiencia y los estándares de toda la compañía.
Jorge Andrés Gómez Velásquez
Líder del Éxito del Cliente · Punto de contacto con SURA: lo acordado, con calidad y a tiempo.
Didier Fabián Franco Gómez
Arquitecto Líder. Marca el rumbo técnico con el equipo, lo alinea con la arquitectura de SURA y asegura que cada historia lo cumpla.
Juan Gabriel Colorado
Desarrollador IA · Construye los sistemas agénticos desde un backlog compartido
Gian Valdiris
Desarrollador IA · Construye los sistemas agénticos desde un backlog compartido
Notes: El equipo construye los sistemas agénticos; el front y la integración los lideran los equipos de SURA. Trabaja por sprints: SURA define las historias y recibe cada demo. Todo lo que sigue es una sugerencia de trabajo.

## Slide 3: Equipo de trabajo propuesto: modelo Tech and Solve y SURA
LIDERAZGO QUE ACOMPAÑA
Raúl A. De Villa C.
Co-Founder
Acompaña los hitos clave con una mirada crítica de negocio y de solución.
Alexandra Acosta
Gerente de Éxito del Cliente
Pone al servicio de SURA la experiencia y los estándares de toda la compañía.
Jorge A. Gómez Velásquez
Líder del Éxito del Cliente
Punto de contacto con SURA: lo acordado, con calidad y a tiempo.
Didier Fabián Franco Gómez · Arquitecto Líder
Marca el rumbo técnico: define con el equipo prácticas, arquetipos y componentes, los alinea con la arquitectura de SURA y asegura que cada historia los cumpla.
Desarrolladores
Dedicación completa
Juan Gabriel Colorado
Desarrollador IA
Gian Valdiris
Desarrollador IA
1 · Refinan
Bajan cada historia a diseño técnico con el arquetipo, junto al arquitecto.
2 · Estiman
Ponen los puntos de cada historia y la parten si pasa de 13.
3 · Implementan
Construyen la solución con las prácticas del equipo y la dejan lista para revisión.
Un equipo, un backlog: siempre se trabaja en la prioridad más alta de SURA, y el conocimiento queda en el equipo, no en una persona.
Equipo SURA
Product Owner de SURA
define y prioriza las historias, y recibe cada demo
Arquitectura de SURA
acuerda lineamientos y decisiones con nuestro arquitecto
Equipos de front e integración
construyen la base donde se integran los agentes
Core SuraHis y plataforma agéntica
exponen reglas, histórico, gateways y modelos
Negocio y equipo médico
definen el error tolerable y validan la muestra clínica
Notes: El liderazgo de Tech and Solve acompaña de forma puntual: Raúl en los hitos clave, con una mirada crítica de negocio y de solución; Alexandra, con la experiencia y los estándares de toda la compañía; y Jorge, como punto de contacto con SURA para que cada sprint cumpla lo acordado. El arquitecto define el cómo, se alinea con el equipo de arquitectura de SURA y revisa. Los desarrolladores participan en el refinamiento y la estimación, y luego implementan la solución. Trabajan sobre el mismo backlog y cada uno toma la siguiente historia priorizada; no hay frentes repartidos.

## Slide 4: Diez etapas: SURA define al inicio y recibe al cierre de cada sprint
Con SURA · definir
1
Descubrimiento
Objetivo, alcance y reglas
2
Backlog
Épicas e historias priorizadas
El sprint · interno del equipo, se repite cada 10 días
3
Refinamiento
Diseño técnico y puntos
4
Planificación
Objetivo del sprint
5
Desarrollo
Código, pruebas y revisión
6
Integración
Continua: cada cambio se verifica
8
Retrospectiva
Un acuerdo de mejora
La daily acompaña todo el sprint.
Con SURA · ver y recibir
7
Revisión y demo
Al cierre de cada sprint
9
Despliegue
Entrega del incremento
10
Operación
Uso real y soporte
Lo que se aprende en la demo y en la operación vuelve al backlog, y se prioriza con SURA
Práctica de industria, no norma ni requisito: los cuatro valores del Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software (agilemanifesto.org), que son individuos e interacciones, software funcionando, colaboración con el cliente y respuesta ante el cambio.
Notes: Las diez etapas de nuestro proceso de desarrollo ágil. Las etapas 1 y 2 preparan el trabajo con SURA; de la 3 a la 8 es el sprint, que se repite; 9 y 10 llevan el resultado a producción. Dentro del sprint todo es interno salvo la demo.

## Slide 5: Construimos los sistemas agénticos; el front y la integración los lideran los equipos de SURA
Lo construye este equipo
Los agentes
Clasificador, enrutador, extractores, request builder, LLM-as-a-judge, pertinencia médica, duplicidad, concepto al escalar y auditor.
Lo que los gobierna
Golden set, compuerta, traza de la decisión, umbrales, calibración del juez y techos de autonomía.
La base de la torre de control
Contrato de eventos y torre de control, capas 1 y 2.
Lo lideran los equipos de SURA
Front Angular y canales
API orquestadora de cada gestor e integración con el core
Plataforma habilitadora y plataforma agéntica
Los agentes se integran sobre lo que construyen los equipos de SURA; el contrato entre ambos se acuerda en el arranque.
Notes: El equipo construye los agentes y lo que los gobierna.

## Slide 6: El arquitecto define el cómo, se alinea con SURA y revisa que se cumpla
1
Define con el equipo
Arquitectura evolutiva: la de cada sistema agéntico se define al empezar su implementación.
Buenas prácticas de construcción y de prompts.
Arquetipo de agente: grafo, golden set, compuerta y traza.
Componentes reutilizables entre gestores.
Lineamientos y un estándar técnico verificable.
2
Se alinea con el equipo de arquitectura de SURA
Lineamientos AI First de la organización.
Contrato del agente con cada gestor.
Autonomía y techos de cada agente: ninguno niega.
Criterio de acierto y umbral del error caro.
3
Revisa que se cumpla
Diseño de cada historia, en el refinamiento.
Código que toca contratos, traza y medición.
Lo que no falla de forma ruidosa: acierto y deriva.
Ajusta los lineamientos en la retro.
El equipo implementa las historias con esas prácticas y decide en el sprint lo fácil de cambiar: la estructura interna del grafo, la redacción del prompt y el orden de las tareas.
Notes: El arquitecto no implementa historias: define con el equipo cómo se construye, lo alinea con el equipo de arquitectura de SURA y revisa que el equipo lo cumpla.

## Slide 7: Las historias de usuario se escriben con SURA
Qué trae cada historia
Quién
el rol que usa lo que el agente produce
Qué y para qué
lo que necesita y el valor que gana, en palabras del negocio
Criterios de aceptación
cómo se sabe en la demo que está bien
Casos del golden set
los ejemplos con respuesta conocida que la prueban
Puntos
los pone el equipo; más de 13 se parte
Ejemplo · Gestor de Evaluación
Como evaluador de la bandeja, quiero que la solicitud escalada llegue con el concepto del agente, para no empezar la revisión de cero.
Criterios de aceptación
El concepto dice qué se evaluó, contra qué regla y con qué confianza.
Dice por qué escala; ningún caso se niega de forma automática.
La decisión queda en la traza con agente, versión y umbral.
Los casos de escalamiento del golden set pasan sin regresión.
Notes: La sesión de historias es el espacio de SURA dentro de la iteración. De ahí sale la historia con su criterio de aceptación; el equipo la estima en puntos y resuelve el detalle técnico en el refinamiento interno.

## Slide 8: Las épicas tienen talla; las historias, puntos
Épica · talla
La talla S, M, L o XL que ya tiene cada épica. Sirve para ordenar el backlog, no para planear el sprint.
Historias de usuario · puntos
Se desprenden de la épica con SURA, y el equipo las estima en puntos: 1, 2, 3, 5, 8 o 13. Una de más de 13 se parte.
Sprint · velocidad
Entra lo que cabe en la velocidad del equipo: los puntos que de verdad termina por sprint.
Ejemplo · épica de pertinencia médica, talla XL, en el Gestor de Evaluación
Coherencia entre orden e historia clínica
8
Validación de CIE-10 y CUPS
5
Score de complejidad del caso
5
Concepto del agente al escalar
3
Puntos ilustrativos: los asigna el equipo en el refinamiento técnico.
Notes: Las tallas que existen hoy son de épicas y sirven para ordenar el backlog. De cada épica se desprenden historias de usuario, que el equipo estima en puntos, y el sprint se llena según la velocidad del equipo.

## Slide 9: Cuándo entra una historia al sprint y cuándo se da por hecha
Lista para entrar al sprint
Se definió con SURA y tiene su criterio de aceptación.
El contrato del agente con el gestor está acordado: qué recibe, qué entrega y cómo escala.
Hay una especificación mínima versionada antes de generar código.
El golden set tiene casos que la prueban.
Tiene puntos del equipo; una de más de 13 se parte.
Hecha
Sigue el arquetipo y los lineamientos del equipo.
Funciona integrada al gestor o contra su simulador.
Deja la traza: agente, versión, prompt, umbral y confianza.
Su golden set corre en la compuerta sin regresión.
La revisó el arquitecto o una persona distinta del autor.
Notes: Incluye lo propio de los agentes, golden set y traza, y lo que exige nuestro proceso de desarrollo con IA: especificación mínima antes de generar código.

## Slide 10: Un sprint de diez días hábiles: tres sesiones con SURA; el resto, implementación interna del equipo tech
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Daily · 15 min, todos los días
Planning · 2 h
Arquitectura SURA · 1 h
Historias con SURA · 1,5 h
Refinamiento técnico · 1 h
Demo y entrega · 1 h
Retro interna · 45 min
Interna del equipo
Con SURA
Arquitectura SURA
El arquitecto lleva lineamientos y decisiones, y trae lo que SURA define.
Historias con SURA
Las historias del siguiente sprint se desprenden de las épicas y se priorizan.
Refinamiento técnico
El equipo aplica el arquetipo, estima en puntos y parte en tareas de un día o menos.
Demo y entrega
SURA ve la demo y recibe las historias con su estado y sus evidencias. Después, la retro interna.
Adaptación propia de la Guía de Scrum 2020 (scrumguides.org), práctica de industria y no norma: de ella tomamos el sprint de duración fija y sus eventos. A diferencia de la guía, el Product Owner no asiste a la planning ni a la retro.
Notes: Diez días hábiles es el sprint estándar de SuraHis y es lo que fija la hoja de seguimiento. SURA participa en tres sesiones: la alineación del arquitecto con el equipo de arquitectura de SURA, la sesión de historias y la demo con entrega. Las duraciones son sugeridas.

## Slide 11: Qué hace cada quien en cada momento
Momento | Equipo tech · Tech and Solve |  | Equipo SURA
 | Arquitecto | Desarrolladores | Product Owner y arquitectura
Arquitectura SURA Con SURA | Lleva lineamientos y decisiones; trae lo que SURA define. | Reciben los acuerdos en el refinamiento. | Arquitectura de SURA: valida lineamientos y decisiones.
Historias con SURA Con SURA | Cuida que cada historia se pueda partir, probar y medir. | Preguntan hasta entender el criterio de aceptación. | Product Owner: define y prioriza las historias del siguiente sprint.
Refinamiento técnico Interna tech | Lidera: aplica el arquetipo y los lineamientos a cada historia. | Bajan las historias a diseño técnico. | No requiere tiempo de SURA
Estimación Interna tech | Cuida que los puntos reflejen el arquetipo y sus riesgos. | Ponen los puntos y parten lo que pasa de 13. | No requiere tiempo de SURA
Planning Interna tech | Señala qué lineamientos y contratos entran en juego. | Eligen las historias según su velocidad y se comprometen. | No requiere tiempo de SURA
Daily e implementación Interna tech | Revisa el código contra los lineamientos. | Implementan la solución y reportan avance y bloqueos, cada uno con su dueño. | No requiere tiempo de SURA
Demo y entrega Con SURA | Dice qué se puede afirmar hoy y qué no. | Muestran la demo y entregan las historias con su estado y sus evidencias. | Product Owner: acepta o ajusta; lo aprendido vuelve al backlog.
Retro Interna tech | Ajusta los lineamientos con lo que vio en las revisiones. | Eligen un acuerdo de mejora. | No requiere tiempo de SURA

## Slide 12: Tablero corto y seis acuerdos para cuidar el flujo
Por hacer
En curso
Revisión
Hecho
máx. 2
1
Un solo backlog. Cada quien toma la siguiente prioridad, con máximo dos cosas en curso.
2
Lo riesgoso, en pareja: contratos, traza y agentes que influyen en una decisión.
3
Cambios pequeños, a diario. Nada vive en una rama más de un día.
4
Revisa quien no escribió. El arquitecto revisa contra los lineamientos.
5
Un bloqueo se dice el mismo día y se nombra su dueño.
6
La retro termina con un acuerdo, no con una lista de quejas.
Notes: Dos personas implican como máximo dos cosas en curso. Si aparece una tercera, se termina una antes. Los acuerdos son revisables en cada retro.

## Slide 13: Qué recibe SURA al cierre de cada sprint
1
Historias trabajadas, con su estado
Cada historia del sprint con su estado: hecha, en curso o de vuelta al backlog, y el porqué.
2
Demo de lo implementado
Lo terminado, funcionando con su traza, sobre datos sintéticos y nunca con datos reales de pacientes.
3
Evidencias de cada implementación
Según la definición de hecho de cada historia: pruebas, traza de la decisión, golden set sin regresión y revisión aprobada.
A producción, en los cortes limpios. No todo incremento va a producción: se despliega cuando hay algo usable de punta a punta, como los agentes de Solicitud o la autorización automática de nivel 1. Ese despliegue siempre lo aprueba una persona.
Notes: Al cierre de cada sprint SURA recibe tres cosas: las historias trabajadas con su estado, la demo de lo implementado y las evidencias de cada implementación según la definición de hecho (Definition of Done). La demo se hace con datos sintéticos, nunca con datos reales de pacientes.

## Slide 14: El orden sugerido: tres incrementos y dos cortes limpios
Un orden, no un calendario. SURA lo confirma o lo cambia en cada sesión de historias. La arquitectura es evolutiva: la de cada sistema agéntico se define al empezar su implementación.
Arranque
Primero
Solo lo común: arquetipo, lineamientos, contrato de eventos y trazabilidad, y primer golden set.
Agentes de Solicitud
Incremento 1
Clasificador, enrutador, extractores, request builder y LLM-as-a-judge; escala a preradicado con su motivo.
Agentes de Evaluación
Incremento 2
Coberturas, pertinencia médica, duplicidad y concepto al escalar. Ningún agente niega.
Auditor y cierre
Incremento 3
Auditor dentro de cada gestor, que propone sin promover, y pruebas de punta a punta.
Al cerrar · Corte 1: agentes de Solicitud en producción
Al cerrar · Corte 2: autorización automática de nivel 1
Transversal · trazabilidad para la torre de control. Se define en el arranque y se implementa en todos los incrementos: cada agente deja su traza y emite sus eventos con el contrato acordado.
El ciclo de mejora va dentro. Traza, golden set, compuerta, umbral y calibración entran con Solicitud; corrección estructurada y muestreo, con Evaluación.
Notes: Es un orden sugerido; el orden real lo decide SURA en el backlog, sesión a sesión. Los cortes a producción dependen también del front y la integración, que lideran los equipos de SURA. La trazabilidad para la torre de control es transversal.

## Slide 15
IA de Tech and Solve
Nuestra IA generativa propia, cómo potencia el proceso y por qué marca la diferencia.

## Slide 16: La IA de Tech and Solve: lo que la hace nuestra es lo que construimos encima del modelo
QUIÉN LA USA
Solo el equipo tech de Tech and Solve. No se comercializa ni se abre a terceros.
LO QUE CONSTRUIMOS · LA IA DE TECH AND SOLVE
Conocimiento, proceso y controles propios
Base de conocimiento
Proceso por fases
Reglas desde revisiones reales
Agentes especializados
Controles y firma humana
SOBRE MODELOS DE PRIMER NIVEL
Anthropic
Según la complejidad de cada tarea · siempre con autorización de SURA
Ya opera en proyectos de clientes
No es un piloto: es como trabajamos hoy.
Madurez medida
Medimos su madurez con métricas de equipo y la mejoramos con evidencia.
Uso responsable
Cada desarrollador se forma en buenos principios y en proteger los datos del cliente.
Notes: Versión en capas. Abajo, los modelos de primer nivel de Anthropic, elegidos según la complejidad, siempre con autorización de SURA. En el medio, lo que construimos y nos hace distintos: base de conocimiento, proceso por fases, reglas desde revisiones reales, agentes especializados y controles con firma humana. Arriba, quién la usa: solo nuestro equipo tech; no se comercializa ni se abre a terceros.

## Slide 17: Así trabaja la IA de Tech and Solve: no es un IDE con IA
 | Un IDE con IA | La IA de Tech and Solve
Contexto | Lo que el desarrollador pegue en el chat. | Una base de conocimiento del sistema, citada con evidencia y sincronizada con el código antes de cada sesión.
Reglas | Las que el desarrollador recuerde. | Reglas escritas a partir de revisiones de código reales, que el agente aplica siempre.
Proceso | Libre: se pide y se genera. | Un proceso por fases: primero analiza, se detiene si hay bloqueos y solo entonces implementa.
Control | Depende de la disciplina de cada quien. | Compuertas que el agente no puede saltar: no escribe sin pasar la de análisis ni publica sin la firma de una persona.
Revisión y evidencia | Al final, en el pull request. | Agentes auditores revisan requisitos y evidencia de pruebas; cada cambio llega con su porqué.
Continuidad | Se pierde al cerrar la sesión. | Cada tarea deja sus artefactos versionados y se retoma en cualquier momento.
Un IDE con IA acelera a quien escribe. La nuestra acelera al equipo, con conocimiento, reglas y control incorporados.
Notes: Un IDE con IA depende de lo que el desarrollador le dé y de su disciplina. La IA de Tech and Solve trabaja con una base de conocimiento sincronizada con el código, reglas escritas desde revisiones reales, un proceso por fases que se detiene ante bloqueos, compuertas que no puede saltar y firma humana para publicar. Ya opera así en proyectos de clientes.

## Slide 18: Nuestra IA potencia cada etapa, y una persona valida cada paso
1
Descubrimiento
IA: mantiene una base de conocimiento del sistema, citada con evidencia y sincronizada con el código.
Persona: el arquitecto valida alcance y reglas.
2
Backlog
IA: lee el tablero, aplica la definición de listo y recomienda qué historia tomar.
Persona: SURA prioriza; el equipo toma la siguiente prioridad.
3
Refinamiento
IA: contrasta la historia con el código real y mide su radio de impacto.
Persona: responde lo que la IA no puede decidir.
4
Planificación
IA: si hay bloqueos, se detiene y pregunta; si no, arma un plan numerado de pasos y pruebas.
Persona: firma antes de seguir en cambios riesgosos.
5
Desarrollo
IA: implementa según el plan y las reglas escritas desde revisiones reales.
Persona: revisa, y lo que queda fuera de alcance va a una historia nueva.
6
Integración continua
IA: corre las pruebas por escenario y arma la evidencia de cada caso.
Persona: un agente auditor y una persona revisan la evidencia.
7
Revisión y demo
IA: se autorrevisa con el estándar de los revisores y defiende cada cambio: quién lo pidió y qué afecta.
Persona: aprueba el pull request.
8
Retrospectiva
IA: deja cada tarea versionada y retomable, con su rastro por fase.
Persona: el proceso solo cambia por decisión del equipo.
9
Despliegue
IA: prepara el despliegue y un rollback que se ejecuta en minutos.
Persona: publicar exige su firma; la IA no la crea.
10
Operación
IA: verifica en producción y vuelve a sincronizar la base de conocimiento.
Persona: cierra la tarea con el resultado verificado.
En los sistemas agénticos de SURA, el mismo método se extiende al golden set, a las versiones de prompt y a los casos adversariales que se prueban antes de la compuerta.
Notes: Cada etapa del proceso usa la IA propia de Tech and Solve donde más rinde, y cada paso tiene una persona que valida. Esa combinación es la que acelera sin perder control.

## Slide 19: Velocidad con IA, con calidad, performance y seguridad que se verifican
 | Hoy, con nuestra IA | En los agentes de SURA
Calidad | Se autorrevisa con el estándar de los revisores humanos y aprueba una persona distinta del autor. El estilo de código se verifica antes de pedir revisión. | Ningún agente se promueve si su golden set muestra regresión. El LLM-as-a-judge se calibra contra una muestra revisada por personas expertas.
Performance | Antes de planear, analiza la concurrencia, la idempotencia y el radio de impacto. Cada despliegue trae su rollback, ejecutable en minutos. | Latencia y costo por caso de cada agente, observados. El umbral de confianza es configuración, y la compuerta frena una versión que empeora.
Seguridad | No publica sin firma humana. Las credenciales se enmascaran en la evidencia y los datos del cliente no se versionan. | Los datos de SURA solo van a herramientas que SURA autorice. Techos de autonomía: ningún agente niega una solicitud.
Lo de la izquierda ya opera; lo de la derecha es cómo esas mismas garantías se llevan a los sistemas agénticos de SURA.
Notes: La columna de hoy describe lo que nuestra IA ya hace en cada cambio. La de SURA es cómo se aplican esas garantías a los agentes: golden set, juez calibrado, latencia y costo observados, y techos de autonomía.

## Slide 20: Tech and Solve: más que tecnología, resultados sostenibles para SURA
Un equipo que combina visión de negocio, excelencia técnica e IA generativa propia para acelerar resultados medibles y sostenibles.
Conocemos la arquitectura de gestores, trabajamos por sprints con SURA y construimos con una IA propia que acelera sin perder control.
1
Capacidades distintivas
Expertos en sistemas agénticos y arquitectura de gestores.
2
IA: procesos medibles
IA propia que acelera cada sprint con validación humana.
3
Equipo: estructura flexible
Equipo ágil con arquitecto y desarrolladores dedicados.
4
Talento consultivo
Experiencia previa con SURA, mirada crítica de negocio y acompañamiento cercano.
5
Medición integral
Garantías verificables en calidad, performance y seguridad.
Notes: Cierre de la propuesta. Resume las dos secciones: la dinámica de trabajo con SURA y la IA de Tech and Solve. El argumento más fuerte es que ya conocemos la arquitectura de gestores por el trabajo previo con SURA.